Interfaz de usuario gráfica

Descripción generada automáticamente

**Proyecto II**

**Unidad 2**

**Actividad 2. El sprint Shedule**

# Product Backlog

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión/ Esfuerzo | Sprint | Prioridad | Comentarios |
| H1 | Como: Cliente  Debo: poder visualizar un menú  Para: navegar entre las diferentes páginas web.  Características:   * Deberá contar con un botón por cada página existente   Deberá contar con un logo personalizable   * Cada botón se ira añadiendo a la par con las historias relacionadas de cada pagina | MENU\_1 | Terminado | 5 horas | 1 | Alta |  |
| H2 | Como: Cliente  Debo: Ser redirigido a la página inicio al entrar a la dirección del sitio web.  Para: Iniciar mi navegación por el sitio web  Características:  Deberá hacerse de manera automática | APP\_1 | Terminado | 3 horas | 1 | Alta |  |
| H3 | Como: Cliente  Debo: Ser redirigido a la página de inicio al interactuar con su respectivo botón en el menú de navegación.  Para: Navegar a esta pagina  Características:   * También deberá redirecciona a la página principal al presionar sobre el logo en la barra de menú | MENU\_2 | Terminado | 2 hora | 1 | Alta |  |
| H4 | Como: Cliente  Debo: Visualizar los diferentes elementos en la página inicio.  Para: Navegar por la página de inicio  Características:   * Deberá contar con un fondo acorde al logo de la empresa   deberá mostrar el nombre de le empresa en letras centradas que abarquen un 60% de la pantalla. | INICIO\_1 | En proceso | 5 hora | 1 | Media |  |
| H5 | Como: Cliente  Debo: Ser redirigido a la página de contacto al interactuar con su respectivo botón en el menú de navegación  Para: Navegar a esta pagina  Características:  Ninguna | CONT\_1 | Terminado | 1 hora | 2 | Alta |  |
| H6 | Como: Cliente  Debo: Visualizar los diferentes elementos en la página contacto.  Para: contar con la información de contacto o enviar un correo electrónico  Características:   * Deberá contar con una interfaz limpia * Deberá contener la información de la empresa (teléfono, dirección) * Deberá contar con un botón para redireccionar correo   El tamaño de las letras deberá ser legible | CONT\_2 | Pendiente | 1 días | 2 | Media |  |
| H7 | Como: Cliente  Debo: Ser redirigido a la página de catalogo al interactuar con su respectivo botón en el menú de navegación  Para: Navegar a esta pagina  Características:   * También será posible ser redirigido mediante publicidad en las demás páginas web (a definir) | MENU\_3 | Terminado | 1 hora | 2 | Alta |  |
| H8 | Como: Cliente  Debo: Visualizar los diferentes elementos en la página catálogo.  Para: Navegar por la página de inicio  Características:   * Deberá desplegar el catálogo de productos * Deberá contar con un fondo adecuado al logo de la empresa * La interfaz deberá ser simple   El tamaño de las letras deberá ser legible | CATAL\_1 | Pendiente | 1 día | 2 | Alta |  |
| H9 | Como: Encargado de la página web  Debo: Poder cargar productos al catálogo de la página de catálogos.  Para: Que el catálogo se muestre en la página de catálogo.  Características:  Esto se hará directamente en el código de la página catálogo. | CATAL\_2 | Pendiente | 3 horas | 3 | Alta |  |
| H10 | Como: Cliente  Debo: Visualizar el catálogo de productos al navegar a la página de catálogo.  Para: Poder visualizar los productos disponibles.  Características:   * Cada producto contara con una imagen, un nombre y una descripción. * Se hará a manera de filas y columnas | CATAL\_2 | Pendiente | 1 hora | 3 | Alta |  |
| H11 | Como: Encargado de la página web  Debo: Poder almacenar imágenes del catálogo en una carpeta  Para: Que estas se muestren en la página de catálogo.  Características:  Las imágenes deben agregar directamente en la estructura de la página web. | CATAL\_1 | Terminado | 1 horas | 3 | Baja |  |

# Calendarización de los Sprint

## Sprint 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elemento de trabajo pendiente | Puntos historia | Responsable | Estado | Estimado original | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Revisión del Sprint |
| **H1 Creación del menú de navegación** |  |  | Terminado | 5 horas |  |  |  |  |  |  |
| 1. Desarrollo de código HTML |  | Elizabeth Ramos | Terminado | 2 horas | 2 |  |  |  |  |  |
| 1. Desarrollo de la hoja de estilo |  | Elizabeth Ramos | Terminado | 2 horas | 2 |  |  |  |  |  |
| 1. Pruebas en diferentes navegadores |  | Elizabeth Ramos | Terminado | 1 horas |  | 1 |  |  |  |  |
| **H2 Implementación de la estructura de la página web** |  |  |  | 3 horas |  |  |  |  |  |  |
| 1. Creación de la estructura de la página web utilizando plantilla default de proyecto react. |  | Elizabeth Ramos | Terminado | 1 horas | 1 |  |  |  |  |  |
| 1. Creación de archivos necesarios por cada página web. |  | Elizabeth Ramos | Terminado | 1 horas | 1 |  |  |  |  |  |
| 1. Implementación de redirección a la página principal cuando se entran al sitio web. |  | Elizabeth Ramos | Terminado | .5 horas |  | .5 |  |  |  |  |
| 1. Pruebas en diferentes navegadores |  | Elizabeth Ramos | Terminado | .5 horas |  | .5 |  |  |  |  |
| **H3 Implementación de funcionalidad del menú** |  |  |  | 2 hora |  |  |  |  |  |  |
| 1. Agregar elementos del menú HTML y CSS a la estructura de la página web. |  | Elizabeth Ramos | Terminado | 1 horas | 1 |  |  |  |  |  |
| 1. Implementación de redireccionamiento con react y ligarlo a archivo HTML. |  | Elizabeth Ramos | Terminado | 1 horas |  | 1 |  |  |  |  |
| **H4 creación de la página de inicio** |  |  |  | 5 hora |  |  |  |  |  |  |
| 1. Diseño de estructura visual de la pagina |  | Elizabeth Ramos | Terminado | 1 horas |  | 1 |  |  |  |  |
| 1. Desarrollo de código HTML de la pagina |  | Elizabeth Ramos | Terminado | 1 horas |  | 1 |  |  |  |  |
| 1. Desarrollo de guía de estilo |  | Elizabeth Ramos | Terminado | 1 horas |  | 1 |  |  |  |  |
| 1. Pruebas en diferentes navegadores web |  | Elizabeth Ramos | Terminado | 1 horas |  | 1 |  |  |  |  |
| 1. Presentación al cliente |  | Elizabeth Ramos | Terminado | 1 horas |  |  | 1 |  |  |  |
| Total |  |  |  | 15 horas | 8 | 8 | 1 |  |  |  |

## Sprint 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elemento de trabajo pendiente | Puntos historia | Responsable | Estado | Estimado original | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Revisión del Sprint |
| **H5 Adición de lógica al menú para página de contacto** |  |  | Terminado | 1 horas |  |  |  |  |  |  |
| 1. Implementación de redireccionamiento con react y ligarlo a archivo HTML. |  | Elizabeth Ramos | Terminado | .5 horas | .5 |  |  |  |  |  |
| 1. Pruebas en diferentes navegadores |  | Elizabeth Ramos | Terminado | .5 horas | .5 |  |  |  |  |  |
| **H4 creación de la página de contacto** |  |  |  | 5 hora |  |  |  |  |  |  |
| 1. Diseño de estructura visual de la pagina |  | Elizabeth Ramos | En proceso | 1 horas | 1 |  |  |  |  |  |
| 1. Desarrollo de código HTML de la pagina |  | Elizabeth Ramos | Pendiente | 1 horas | 1 |  |  |  |  |  |
| 1. Desarrollo de guía de estilo |  | Elizabeth Ramos | Pendiente | 1 horas | 1 |  |  |  |  |  |
| 1. Pruebas en diferentes navegadores web |  | Elizabeth Ramos | Pendiente | 1 horas | 1 |  |  |  |  |  |
| 1. presentación al cliente |  | Elizabeth Ramos | Pendiente | 1 horas |  | 1 |  |  |  |  |
| **H7 Adición de lógica al menú para página de catalogo** |  |  |  | 2 hora |  |  |  |  |  |  |
| 1. Implementación de redireccionamiento con react y ligarlo a archivo HTML. |  | Elizabeth Ramos | En proceso | .5 horas | .5 |  |  |  |  |  |
| 1. Pruebas en diferentes navegadores |  | Elizabeth Ramos | Pendiente | .5 horas | .5 |  |  |  |  |  |
| **H8 creación de la página de catalogo** |  |  |  | 5 hora |  |  |  |  |  |  |
| 1. Diseño de estructura visual de la pagina |  | Elizabeth Ramos | En proceso | 1 horas | 1 |  |  |  |  |  |
| 1. Desarrollo de código HTML de la pagina |  | Elizabeth Ramos | Pendiente | 1 horas | 1 |  |  |  |  |  |
| 1. Desarrollo de guía de estilo |  | Elizabeth Ramos | Pendiente | 1 horas |  | 1 |  |  |  |  |
| 1. Pruebas en diferentes navegadores web |  | Elizabeth Ramos | Pendiente | 1 horas |  | 1 |  |  |  |  |
| 1. presentación al cliente |  | Elizabeth Ramos | Pendiente | 1 horas |  |  | 1 |  |  |  |
| Total |  |  |  | 15 horas | 8 | 3 | 1 |  |  |  |

## Sprint 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elemento de trabajo pendiente | Puntos historia | Responsable | Estado | Estimado original | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Revisión del Sprint |
| **H9 implementación de catálogo de productos** |  |  |  | 5 hora |  |  |  |  |  |  |
| 1. Desarrollo de código HTML de la pagina |  | Elizabeth Ramos | Pendiente | 1 horas | 1 |  |  |  |  |  |
| 1. Desarrollo de guía de estilo |  | Elizabeth Ramos | Pendiente | 1 horas | 1 |  |  |  |  |  |
| 1. Adición a código de react de pagina de catalogo |  | Elizabeth Ramos | Pendiente | 2 horas | 2 |  |  |  |  |  |
| **H10 Adición de imágenes y datos de productos al catalogo** |  |  |  | 2 hora |  |  |  |  |  |  |
| 1. Adición de datos productos a el catalogo |  | Elizabeth Ramos | Pendiente | 1 horas |  | 1 |  |  |  |  |
| 1. Adición de imágenes de productos al catalogo |  | Elizabeth Ramos | Pendiente | .5 horas |  | .5 |  |  |  |  |
| 1. Pruebas en diferentes navegadores web |  | Elizabeth Ramos | Pendiente | .5 horas |  | .5 |  |  |  |  |
| **H11 visualización del catálogo de productos** |  |  |  | 1 hora |  |  |  |  |  |  |
| 1. Pruebas en diferentes navegadores web |  | Elizabeth Ramos | Pendiente | 1 horas |  | 1 |  |  |  |  |
| 1. presentación al cliente |  | Elizabeth Ramos | Pendiente | 1 horas |  |  | 1 |  |  |  |
| Total |  |  |  | 15 horas | 3 | 2 | 1 |  |  |  |